PLAN DE IMPLANTACIÓN

AparcaYa

GAES

Integrantes

Jose Fajardo

Instructor técnico

Ruben Sanabria

Control del documento

Cláusula de confidencialidad

La información contenida en este documento es generada en el programa del Tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información ficha 2996887. Este documento es de tipo formativo.

Control de versiones

| Fecha de actualización | Versión | Revisado por | Cambio/Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/03/2021 | 0.1 | Jose Fajardo | Creación del documento |

Aprobación del documento

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador | Jose Fajardo |  |  |

Contenido

INTRODUCCIÓN	4

Objeto	4

Alcance	4

Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones	4

Vista global	5

Planificación de la entrega	6

Cronograma	7

Recursos	8

Hardware	8

Unidad de implantación	9

Entrenamiento	10

# INTRODUCCIÓN

El proceso de implementación del sistema AparcaYA es crítico para garantizar la correcta puesta en operación de esta plataforma de gestión de parqueaderos. La implementación adecuada asegura que todos los componentes del sistema funcionen de manera integrada y que la infraestructura técnica soporte eficientemente las operaciones diarias de gestión de estacionamiento, reservas y cobros.

La importancia de este plan radica en que AparcaYA es un sistema Spring Boot 3.5.6 pom.xml:5-15 que requiere configuración específica de base de datos PostgreSQL, servicios externos como Gmail SMTP y OpenCage Geocoding API, además de una arquitectura MVC con múltiples roles de usuario y flujos de negocio complejos.

## Objeto

El propósito de este plan de implementación es establecer las directrices, procedimientos y responsabilidades necesarias para implementar el sistema AparcaYA en un entorno productivo. El plan busca lograr una transición controlada desde el entorno de desarrollo hasta producción, minimizando riesgos y garantizando la continuidad del servicio.

## Alcance

Este plan cubre la implementación completa del sistema AparcaYA incluyendo:

- Backend Spring Boot con todos sus módulos y servicios

- Base de datos PostgreSQL con esquema y datos iniciales

- Configuración de servicios externos (correo electrónico y geocodificación)

- Frontend Thymeleaf con recursos estáticos

- Infraestructura necesaria para soportar la aplicación.

La implementación se realizará en un entorno de producción que cumpla con los requisitos técnicos identificados en el repositorio.

## Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Término	Definición

API	Interfaz de programación de aplicaciones

BD	Base de Datos

JPA	API de persistencia de Java

SMTP	Protocolo simple de transferencia de correo

SSL/TLS	Capa de sockets seguros / Seguridad de la capa de transporte

JVM	Máquina virtual Java

Maven	Herramienta de gestión de dependencias y construcción.

## Vista global

El proceso de implementación seguirá un enfoque estructurado en fases:

Cada fase incluye actividades específicas, puntos de control y criterios de aceptación para garantizar una implementación exitosa.

# Planificación de la entrega

Preparación del entorno

Configuracion de servidores y redes

Instalación de Java 25 pom.xml:29-31

Preparación de base de datos PostgreSQL

Configuración de dominios y certificados SSL

Instalación del sistema

Despliegue del archivo JAR generado por Maven

Configuración de variables de entorno

Configuración de servicios externos ( aplicación SMTP de Gmail.properties:32-39 , aplicación API OpenCage.properties:30 )

Configuración inicial

Ajuste de parámetros de producción en application.properties

Configuración de seguridad (cookie segura=true application.properties:19 )

Configuración de CORS para dominio de producción AdminController.java:35

Pruebas iniciales

Verificación de conectividad con base de datos

Pruebas de integración con API externas

Validación de flujos de negocio críticos

Puesta en operación

Monitoreo inicial del sistema

Verificación de rendimiento

Activación de usuarios y roles

Responsabilidades

Equipo de desarrollo

Preparación del artefacto de despliegue (JAR)

Configuración inicial del sistema

Resolución de incidencias técnicas

Documentación de cambios realizados

Administradores del sistema

Configuración de infraestructura

Gestión de base de datos

Monitoreo y mantenimiento

Gestión de copias de seguridad

Responsables de infraestructura

Preparación de servidores y redes.

Configuración de seguridad perimetral

Gestión de dominios y certificados

Configuracion de balanceadores de carga

Usuarios finales

Participación en pruebas de aceptación.

Validación de funcionalidades

Reporte de incidencias

Participación en capacitación

## Cronograma

- Fase	                              Duración	         Inicio	 Aleta	            Entregable

- Preparación del entorno      3 días	    Día 1	Día 3	       Infraestructura lista

- Instalación del sistema        2 días	    Día 4	Día 5	       Sistema desplegado

- Configuración inicial	        2 días	    Día 6	Día 7	       Sistema configurado

- Pruebas iniciales	        3 días	    Día 8           Día 10         Reporte de pruebas

- Puesta en operación	        2 días	    Día 11         Día 12         Sistema en producción

- Capacitación	                    3 días	    Día 13	Día 15         Usuarios capacitados

# Recursos

Humanos

- Arquitecto de software (1 persona)

- Ingeniero de DevOps (1 persona)

- Administrador de base de datos (1 persona)

- Desarrollador backend (1 persona)

- Especialista en control de calidad (1 persona)

Técnicos

- Servidores dedicados

- Licencias de software

- Herramientas de monitoreo

- Certificados SSL

Facilidades

- Sala de servidores con control de temperatura y redundancia de energía.

- Conectividad de alta velocidad con redundancia

- Sistema de respaldo y recuperación ante desastres

- Acceso físico restringido y controlado

## Hardware

Servidor de aplicaciones

- CPU : 8 núcleos a 2,4 GHz

- RAM : 16 GB DDR4

- Almacenamiento : SSD de 500 GB

- Rojo : 1 Gbps

Servidor de base de datos

- CPU : 4 núcleos a 2,8 GHz

- RAM : 32 GB DDR4

- Almacenamiento : 1TB SSD RAID 10

- Rojo : 1 Gbps

Servidor de respaldo

- CPU : 4 núcleos a 2,4 GHz

- RAM : 16 GB DDR4

- Almacenamiento : disco duro de 2 TB

- Rojo : 1 Gbps

# Unidad de implantación

Los componentes del sistema que serán instalados incluyen:

- Aplicación Spring Boot : Archivo JAR ejecutable

- Base de datos PostgreSQL : Esquema completo con tablas

- Recursos estáticos : CSS, JavaScript, imágenes

- Plantillas Thymeleaf : Vistas HTML del sistema

- Scripts de inicialización : Datos por defecto y usuario administrador

Software de soporte

Sistema operativo

- Recomendado : Ubuntu Server 22.04 LTS

- Alternativa : CentOS 8 / RHEL 8

Motor de base de datos

- PostgreSQL : Versión 14 o superior

- Configuración : UTF-8, zona horaria UTC

Servidor de aplicaciones

- Tomcat embebido : Incluido en Spring Boot

- Java : JDK 25 pom.xml:29-31

Dependencias del sistema

Las dependencias principales están definidas en pom.xml pom.xml:32-108 :

- Spring Boot 3.5.6

- Spring Data JPA

- Spring Security

- Correo de primavera

- Controlador PostgreSQL

- iText (PDF)

- Puntos de interés Apache (Excel)

- JFreeChart (Gráficos)

# Entrenamiento

El proceso de capacitación se realizará en tres etapas:

Capacitación técnica

- Dirigida a administradores y personal técnico

- Duración: 16 horas

- Contenido: Arquitectura, configuración, mantenimiento

Capacitación funcional

- Dirigida a administradores de sede y operarios

- Duración: 12 horas

- Contenido: Operaciones diarias, gestión de usuarios, informes.

Capacitación a clientes

- Dirigida a usuarios finales

- Duración: 2 horas

- Contenido: Registro, consultas, reservas

La capacitación incluye material didáctico, ejercicios prácticos y evaluación de aprendizaje.